PPP

Esitutkimus

Versiohistoria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | Päivämäärä | Muutosperuste | Tekijä |
| 1.0 | 27.3.2019 | Dokumentin aloitus | Juuso Kemppainen  Adrian Meginness  Antti Hildén |
| 1.1 | 1.4.2019 | Dokumentin osittainen korjaus | Juuso Kemppainen |
| 1.2 | 3.4.2019 | Lisättiin käyttötapauskaavio | Juuso Kemppainen |
| 1.3 | 11.4.2019 | Leenan kommenttien mukaan muokkaus | Antti |

Jakelu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tulostettu | Jakelu |
| Juuso Kemppainen  Adrian Meginness  Antti Hildén | - |  |

Sisällysluettelo

[1. Tuoteidea 3](#_Toc5880510)

[1.1 Tuotteen tausta ja hyödyt 3](#_Toc5880511)

[1.2 Tehtävä ja rajaukset 3](#_Toc5880512)

[2. Projektin organisaatio 3](#_Toc5880513)

[3. Nykyinen järjestelmä 3](#_Toc5880514)

[3.1 Tekninen ympäristö 3](#_Toc5880515)

[3.1.1 Tulosteet 3](#_Toc5880516)

[3.1.2 Tietokannan rakenne ja kentät 3](#_Toc5880517)

[3.1.3 Käytössä olevat ohjelmistot 3](#_Toc5880518)

[4. Havaitut ongelmat ja riskit 4](#_Toc5880519)

[4.1 Riskit ja niihin varautuminen 4](#_Toc5880520)

[4.1.1 Toimintakyky 4](#_Toc5880521)

[4.1.2 Ammattitaito ja ajankäyttö 4](#_Toc5880522)

[4.1.3 Odotukset 4](#_Toc5880523)

[4.2 Ongelmista toipuminen 4](#_Toc5880524)

[5. Tavoitteet ja vaatimukset 4](#_Toc5880525)

[5.1 Toiminnalliset vaatimukset 4](#_Toc5880526)

[5.2 Ei-toiminnalliset vaatimukset 5](#_Toc5880527)

[6. Aikataulu 5](#_Toc5880528)

[7. Toteutusvälineet 5](#_Toc5880529)

[8. Liitteet 5](#_Toc5880530)

[8.1. Aikataulu 5](#_Toc5880531)

[8.2 Käsitteistö 6](#_Toc5880532)

[8.3 Käyttötapauskaavio 7](#_Toc5880533)

# Tuoteidea

## Tuotteen tausta ja hyödyt

Projektin tarkoituksena on luoda Joulupukki tilausohjelma joulupukkien tilausta varten. Tärkeimpänä on, että ohjelmisto on helppokäyttöinen ja helppo ymmärtää.

## Tehtävä ja rajaukset

Tehtävänä on laatia järjestelmä, jonka avulla voidaan tilata joulupukki käymään määrätyssä paikassa. Tehtävänä ei ole ruveta pukiksi. Tehtävään ei kuulu maksujärjestelmän teko.

# Projektin organisaatio

Toteuttajina toimii Juuso Kemppainen, Adrian Meginness ja Antti Hildén. Asiakkaana on Eräpojat. Johtoryhmänä toimii Leena Järvenkylä-niemi ja Eerikki Maula.

# Nykyinen järjestelmä

## Tekninen ympäristö

### Tulosteet

Nykyisen (2018) järjestelmän tulosteet.

### Tietokannan rakenne ja kentät

Tietokantaa ei ole.

### Käytössä olevat ohjelmistot

Käytössä on nettisivusto millä voi lähettää varauslomakkeita. Tietokantaa ei varmaan ole olemassa.

# Havaitut ongelmat ja riskit

## Riskit ja niihin varautuminen

### 4.1.1 Toimintakyky

Projektissa vastuuhenkilö on Antti Hildén. Riskinä on yhden henkilön sairastuminen, johon ei voi varautua. Saamme projektissa tehdä yhteistyötä mediapuolen kanssa. Riskinä on, että yhteistyö mediapuolen kanssa ei onnistu. Projektin myöhästyminen on myös riski mutta näemme tämän riskin erittäin pienenä.

### 4.1.2 Ammattitaito ja ajankäyttö

Kaikki projektissa toimivat ovat ammattitaitoisia. Aikaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

### 4.1.3 Odotukset

Toimiva ohjelma, jota voidaan käyttää käyttö tarkoitukseen.

## Ongelmista toipuminen

Ongelmista toivutaan kovalla työllä.

# Tavoitteet ja vaatimukset

## 5.1 Toiminnalliset vaatimukset

Tuotteella pitää pystyä varamaan aika Joulupukin käynnille.

Ajan voi varata joko tarkalle ajankohdalle tai ei niin tarkalle aikavälille. Vaihtoehdoilla on hintaeroja.

Asiakkaan pitää myös ilmoittaa yhteystietonsa, joihin lukeutuu tarkka osoite. Sen lisäksi tiedoissa pitää olla erikoisolosuhteet kuten lasten määrä, lemmikkieläimet jne. Tietojen keruussa pitää noudattaa GDBR:n vaatimuksia.

Sivulla pitää olla hallintapaneeli, jonka olennaisin kohta on sinne joulupukin liikkumissuunnitelman laatiminen. Suunnitelmat pitää olla tulostettavissa ruudulle ainakin osoite-, pukki- ja aikajärjestyksessä. Käyntilista pitää myös olla tulostettavissa paperille.

Hallintapaneelilla pitää myös olla muutettavissa ainakin käynnin hinta, mahdollisten käyntien määrä, yhteystiedot ja aikavälien määritys.

## 5.2 Ei-toiminnalliset vaatimukset

Järjestelmän täytyy olla käytettävä ja sen pitää responsiivinen, sekä puhelimella, tietokoneella, että tabletilla.

Ulkoasun pitää olla jouluinen ja sen pitää täyttää asiakkaan määrittämät tarpeet.

# Aikataulu

Jos ajankäyttö menee suunnitelman mukaan niin projektin parissa pitäisi työskennellä yhteensä 208 tuntia. Projektin aloitusajankohta on keskiviikkona 27.3.2019 ja sen pitäisi olla valmis viimeistään perjantaina 31.5.2019.

Liitteenä dokumentin alhaalla aikataulusuunnitelma, josta näkyy tarkka ajankäyttö.

# Toteutusvälineet

Kehitysympäristönä tulee toimimaan truudeli9 webbihotelli.

Projekti toteutetaan PHP:llä ja tietokanta MySQL:llä

# Liitteet

## 8.1. Aikataulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekti** | **Tunteja** |  | **Ulkoasu** | **Aikaa** |
| Viikko13 |  | Toimeksiannot, ryhmät, tekijöiden esittely | Tutustuminen | 1 viikko |
|  | 19 | Projektisuunnitelma, esitutkimus, tarkennukset | Pikaluonnos |  |
| Viikko14 |  | Toiminnallinen määrittely  Käsitteet, ER, tietokanta | Tarkempi kuvaus (etusivun ulkoasu, lomakkeiden ulkoasun periaatteet, listausten periaatteet, tietokone ja kännykkä) | 2 viikkoa |
|  |  | Näyttöverkko |  |  |
| Viikko15 |  | Käyttötapausten kuvaus |  |  |
|  | 44 | Toiminnallinen määrittely valmis |  |  |
| Viikko16 | 95 | Tekninen suunnittelu ja toteutus  Voidaan myös jakaa sprintteihin (5 kpl) | Yksityiskohtainen tyyliopas, css, mahdollistaa HTML:n generoinnin | 1 viikko |
| Viikko17 |  |  | Mahdollinen viimeistely (kuvat jne) | 4 viikkoa |
| Viikko18 |  |  |  |  |
| Viikko19 |  |  |  |  |
| Viikko20 |  |  |  |  |
| Viikko21 | 24 | Järjestelmätestaukset, korjaukset valmiit | Korjaukset | 1 viikko |
| Viikko22 | 26 | Päätöspalaverit, viimeistely, esittely, projektimapin palautus, itsearvioinnit | Päätöspalaveri, esittelyt, itsearvioinnit | 1 viikko |
|  | 208 |  |  |  |

## 8.2 Käsitteistö

Joulupukki Työntekijä, joka palkataan verkkosivun kautta

Asiakas Asiakas, joka palkkaa joulupukkityöntekijän verkkosivun kautta

Koordinaattori Työntekijä, joka tekee joulupukkien reitit ja aikataulut.

Tietokanta MySQL-ohjelmaan perustuva tietokanta, joka tallentaa kaikki palkkaukseen tarvittavat tiedot, kuten nimet, puhellinnumerot, sähköpostiosoitteet ym.

Käyttöliittymä Verkkosivun toiminnot voidaan käyttää tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen kautta.

Selain Ohjelma, jota käytetään palvelutoiminnossa

SQL Structured Query Language- ohjelmointikieli, jolla kommunikoidaan tietokannan kanssa

PHP Hypertext Preprocessor- ohjelmointikieli, jolla tehdään nettisivun toiminnot ja tietokannan kyselyt ja yhteydet

CSS Cascading Style Sheets- ohjelmointikieli, jota käytetään nettisivun ulkoasuun

HTML Hypertext Markup Language- ohjelmointikieli, joka

## 8.3 Käyttötapauskaavio

